合同条款差异对比表

分标名称：决算审核

| 合同部分针对范本：《SGTYHT/24-GC-020 建设工程竣工决算审核业务约定书》 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款号 | 范本表述 | 修改后表述 | 备注 |
| 1 | 6. 乙方的权利和义务 | 6.16 其他： | 6.16 其他： （1）工程核准开工后，乙方至少每季度进驻建管单位现场一次，审核建管单位发生的工程各项费用，出具专项审核意见；工程投运后结算办理期间，乙方至少每月进驻建管单位现场一次，审核建管单位发生的工程各项费用，提出审核意见；工程决算编制期间，乙方在每个建管单位分别驻场至少15日，审核工程全口径账务，提出审核意见。 （2）项目实施期间，乙方应建立周工作汇报机制，向甲方、各建设管理单位报送书面汇报材料，并保证汇报材料的准确性，及时沟通解决现场发现问题。 （3）乙方应按单项工程口径、出资方汇总口径、整体汇总口径出具工程竣工决算审核报告。 （4）决算审核报告出具后，配合甲方完成正式转资工作，确保转资及时准确。 （5）乙方应定期审核建管单位预留尾工入账情况，形成汇报材料报甲方。待预留尾工实施完毕，乙方出具补充决算审核报告，并配合完成资产价值调整。如工程预留多项尾工，尾工实施进度存在差异，实施过程中部分尾工已实施完毕且国网特高压部已批复，尾工实施单位完成入账，乙方应出具阶段性补充决算审核报告，并配合完成资产价值调整。 |  |
| 2 | 7. 合同价格 | 7.2 甲方应按以下约定向乙方支付审核费用： | 7.2 甲方应按以下约定向乙方支付审核费用：甲方应于本合同生效且收到乙方提交的相应金额合格发票后60日内（含本数）支付50%的审核费用，剩余款项于甲方无异议并确认的审核报告终稿完成且收到乙方提交的相应金额合格发票后 60 日内（含本数）结清。若乙方未按照本合同约定提供发票及其他付款材料的，甲方有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。 |  |
| 3 | 10. 违约责任 | 10.1 乙方不履行本约定书义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。 10.1.1 如果因乙方原因，未能按照约定时间提交符合约定书要求的工程竣工决算审核报告的，每延期1天向甲方支付合同价格 %的违约金，但总额不应超过合同价格的 %。 10.1.2 乙方出具的工程竣工决算审核报告不符合约定的质量要求的，乙方应予以及时的修正，且乙方应向甲方支付合同价格 %的违约金。 10.1.3 如在后续审计中发现工程决算审核报告的真实性、合法性问题的，乙方应向甲方支付相当于合同价格 %的违约金。 10.1.4 发生以下任何一种情形时，甲方有权解除约定书： （1）乙方逾期提交工程竣工决算审核报告时间超过30天； （2）乙方违反约定书约定义务经甲方书面通知后15天内（含本数）仍未改正； （3）乙方与第三方串通，或从事其他损害甲方权益的行为； （4）乙方未经甲方同意，擅自将本合同项下全部或部分义务转让给第三方的； （5）法律、法规规定的和本合同约定的甲方有权解除约定书的其他情形。 甲方根据上述约定终止约定书的，甲方有权要求乙方退回全部或者部分审核费用，且乙方应向甲方支付相当于已支付合同价格 %的违约金。 10.1.5 乙方违反本约定书第8条约定义务的，应承担一切法律责任并应向甲方支付合同总费用 %的违约金。 10.1.6 乙方违反本约定书第9条约定义务的，乙方应向甲方支付合同价格 %的违约金，且甲方有权解除本合同。乙方未经甲方同意转让或许可第三方使用甲方所有的技术成果和知识产权的，所获收益归甲方所有。 10.1.7 除本约定另有约定外，乙方存在其他违约行为的，应按合同价格的 %向甲方支付违约金。 | 10.1 乙方不履行本约定书义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。 10.1.1 如果因乙方原因，未能按照约定时间提交符合约定书要求的工程竣工决算审核报告的，每延期1天向甲方支付合同价格 0.1 %的违约金，但总额不应超过合同价格的 10 %。 10.1.2 乙方出具的工程竣工决算审核报告不符合约定的质量要求的，乙方应予以及时的修正，且乙方应向甲方支付合同价格 10 %的违约金。 10.1.3 如在后续审计中发现工程决算审核报告的真实性、合法性问题的，乙方应向甲方支付相当于合同价格 10 %的违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。 10.1.4 发生以下任何一种情形时，甲方有权解除约定书： （1）乙方逾期提交工程竣工决算审核报告时间超过30天； （2）乙方违反约定书约定义务经甲方书面通知后15天内（含本数）仍未改正； （3）乙方与第三方串通，或从事其他损害甲方权益的行为； （4）乙方未经甲方同意，擅自将本合同项下全部或部分义务转让给第三方的； （5）法律、法规规定的和本合同约定的甲方有权解除约定书的其他情形。 甲方根据上述约定终止约定书的，甲方有权要求乙方退回全部或者部分审核费用，且乙方应向甲方支付相当于已支付合同价格 20 %的违约金。 10.1.5 乙方违反本约定书第8条约定义务的，应承担一切法律责任并应向甲方支付合同总费用 10 %的违约金。 10.1.6 乙方违反本约定书第9条约定义务的，乙方应向甲方支付合同价格 10 %的违约金，且甲方有权解除本合同。乙方未经甲方同意转让或许可第三方使用甲方所有的技术成果和知识产权的，所获收益归甲方所有。 10.1.7 除本约定另有约定外，乙方存在其他违约行为的，应按合同价格的3%向甲方支付违约金。 |  |
| 4 | 10. 违约责任 | - | 增加10.1.10乙方在开展审核工作期间，所提交的月（周）度审核汇报材料，如出现问题描述不准确、反馈不及时现象，一经核实，每发生1次，扣减合同价格的0.5%，最高不超过合同价格的5%。扣减执行以甲方财务部门出具并盖章的履约评价表为准。具体考核扣款规则如下： （1）工作报送问题：乙方提交的季（月）度审核汇报材料，出现问题描述不准确、现场问题反馈不及时、季度属地费用审核情况说明漏报、错报、迟报的，一经核实，每发生1次，扣减决算审核总价0.5%。 （2）凭证合规审核问题：乙方开展属地费用入账审核、全口径账务审核工作中，未严格核查原始凭证，导致存在凭证不合规、费用列支不合理、入账依据不充分等审核疏漏问题，每查实1次，扣减合同总额的0.5%。 （3）决算数据质量问题：工程决算、补充决算审核工作完成后，因乙方审核不严、核查疏漏，造成决算数据失真、数据遗漏、数据逻辑错误、核心资料缺失，导致决算数据完整性、准确性不达标，每出现1次问题，扣减合同总额的0.5%。 （4）工作时限逾期：乙方未按甲方及合同约定期限完成现场审核、决算编制审核、补充决算审核、专项材料报送等各项工作，出现工作滞后、逾期办结情况，每发生1次，扣减合同总额的0.5%。 |  |
| 5 | 10. 违约责任 | 10.3 任何一方违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过合同价格的 %为限。但是，违约方应支付的违约金低于给对方造成的损失的，应就差额部分进行赔偿，且承担的赔偿金额不以合同价格为限。 | 10.3 任何一方违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过合同价格的20 %为限。但是，违约方应支付的违约金低于给对方造成的损失的，应就差额部分进行赔偿，且承担的赔偿金额不以合同价格为限。 |  |
| 6 | 12. 争议解决 | 12.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，按以下第 种方式处理： （1）仲裁：提交仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则 进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向 所在地人民法院提起诉讼。 | 12.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，按以下第_2 种方式处理： （1）仲裁：提交/仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。 |  |