输变电工程监理合同

合同编号（委托人）：

合同编号（监理人）：

工程名称：

委 托 人：

监 理 人：

签订日期:

签订地点：

目   录

第一部分  合同协议书	1

第二部分  通用合同条款	7

1. 一般约定	7

2. 委托人义务	12

3. 委托人管理	12

4. 监理人义务	14

5. 监理要求	16

6. 开始监理和完成监理	18

7. 监理责任与保险	20

8. 合同变更	20

9. 合同价格与支付	21

10. 不可抗力	22

11. 违约	23

12. 争议的解决	24

第三部分  专用合同条款	25

1. 一般约定	25

2. 委托人义务	30

3. 委托人管理	30

4. 监理人义务	32

5. 监理要求	37

6. 开始监理和完成监理	54

7. 监理责任与保险	55

8. 合同变更	55

9. 合同价格与支付	55

10. 不可抗力	61

11. 违约	61

12. 争议的解决	65

13. 特别约定	65

第一部分  合同协议书

委托人：

监理人：

鉴于委托人拟委托监理人对                     工程（以下简称“工程”）实施监理，且监理人同意接受该委托，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。

一、工程概况

1. 工程名称：                                          。

2. 工程地点：                                         。

3. 工程规模：                                         。

二、监理服务范围

。

三、工程建设目标

1. 工程质量要求：

1.1 质量总体要求

严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。

全面应用输变电工程“标准工艺”；工程“零缺陷”投运；实现工程达标投产及优质工程目标；工程使用寿命满足国家电网有限公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。

1.2 专项目标要求

35千伏及以下项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥90％。

110（66）千伏项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥90％。

220千伏及以上项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥95％。

- 安全目标：

严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标：

（1）不发生六级及以上人身事件；

（2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；

（3）不发生六级及以上施工机械设备事件；

（4）不发生火灾事故；

（5）不发生环境污染事件；

（6）不发生负主要责任的一般交通事故；

（7）不发生基建信息安全事件；

（8）不发生对公司造成影响的安全稳定事件。

3. 进度目标：

坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划按时完成。

- 投资控制目标：

在满足安全质量的前提下，优化工程技术方案，合理控制工程造价，严格规范建设过程中设计变更、现场签证，严格执行合同，做好工程项目结算工作，实现工程造价与结算管理目标。

- 环境保护与水土保持目标：

确保工程环保、水保设施建设“三同时”，落实工程环保、水保方案及批复意见，推行绿色施工，建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程；确保竣工前完成工程拆迁、迹地恢复；确保工程顺利通过环保和水保验收。

- 基建管理信息系统应用目标：完整性、及时性、准确性100%。

7. 档案管理目标：严格按照国家、行业、国家电网有限公司和项目建设管理单位的有关档案管理规定进行档案管理，将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持工程档案资料与工程进度同步形成，确保实现档案归档率100％、资料准确率100％、案卷合格率100％，做到归档资料齐全完整；前期文件、施工记录与竣工图前期文件、施工记录、竣工图等资料真实、准确；案卷题名准确规范，组建系统、规范，装订整齐；通过档案专项验收。

8. 创优目标：

110千伏及以上项目：确保达标投产，确保国家电网有限公司输变电优质工程银奖。

500千伏及以上项目：确保达标投产，确保国家电网有限公司输变电优质工程金奖。

9. 其他目标：应切实贯彻国家电网有限公司“三通一标”、“两型三新一化”、智能化变电站建设及线路全过程机械化施工等相关要求。

四、监理期限

监理期限自合同生效之日起，至合同项下全部义务履行完毕止。

五、签约合同价

签约合同价格为人民币（大写）                （¥       ）（含税），其中，不含税价格人民币（大写）         （¥         ），增值税税率    %，增值税税额         元。若国家出台新的税收政策，合同约定税率与国家法律法规及税务机关规定的税率不一致时，对于尚未完成结算且未开具增值税税率发票的部分，按照国家法律法规及税务机关规定的增值税税率调整含税价格，价格调整以不含税价为基准。

六、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分：

（1）双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；

（2）合同协议书及其附件；

（3）中标（签约）通知书（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）采购文件；

（7）构成合同的其他文件。

上述组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如有不一致，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。监理人承诺除偏离表释明外已完全响应委托人招标文件，若发生投标文本与招标文本不一致的，则委托人有权选择以招标文件或投标文件为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

七、总监理工程师

1. 总监理工程师：                                     。

2. 注册号/证书编号：                                   。

八、监理人承诺

1. 严格按照建设监理的职业准则和合同约定履行其职责，并承担相应责任。

2. 监理人确认已阅读及理解合同附件所列国家电网有限公司规章制度、技术标准及相关规定，并承诺严格遵守与其履行本合同义务相关的规定。合同中各项规范、标准和合同规定之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

九、委托人承诺

按照本合同约定向监理人支付合同价款，并承担相应责任。

十、词语含义

本协议中所用词语与通用合同条款、专用合同条款中相应词语的含义相同。

十一、合同生效

本合同在以下条件全部满足之日起生效：

（1）本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章；

（2）                                                。

十二、签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签字并加盖公章或合同专用章的日期为准。

十三、其他

1. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

2.                                                    。

十四、份数

本合同一式    份，委托人执    份，监理人执    份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

签 署 页

| 委托人： （盖章） | 监理人： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 地址： | 地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| Email: | Email: |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |

第二部分  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

1.1.1.7 监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。

1.1.1.8 监理报酬清单：指监理人投标文件中的监理报酬清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指委托人和（或）监理人。

1.1.2.2 委托人：指与监理人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 监理人：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。

1.1.3 工程和监理

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

1.1.3.3 监理资料：是委托人按合同约定向监理人提供的，用于完成监理范围与内容所需要的资料。

1.1.3.4 监理文件：指监理人按合同约定向委托人提交的监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开始监理通知：指委托人按第 6.1 款通知监理人开始监理的函件。

1.1.4.2 开始监理日期：指委托人按第 6.1 款发出的开始监理通知中写明的开始监理日期。

1.1.4.3 监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包括按第 6.2 款和第 6.3.2 项约定所作的调整。

1.1.4.4 完成监理日期：指第 1.1.4.3 目约定监理服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理报酬总金额。

1.1.5.2 合同价格：指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，委托人应付给监理人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）委托人要求；

（7）监理报酬清单；

（8）监理大纲；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

监理人按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 监理文件的提供

除专用合同条款另有约定外，监理人应在合理的期限内按照合同约定的数量向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2 委托人提供的文件

按专用合同条款约定由委托人提供的文件，包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等，委托人应按约定的数量和期限交给监理人。由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.6.4 文件的照管

监理人应在现场保留一份合同文件、监理文件、委托人要求中的所列文件、以及其他根据合同收发的往来信函，以备委托人和行政管理部门查阅使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。

1.10.2 监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由监理人自行承担。因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责任。

1.10.3 监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

1.11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12 委托人要求

1.12.1 监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后 3 日内通知监理人。除专用合同条款另有约定外，由此导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应当相应地增加费用和（或）延长周期。

1.12.2 如果委托人要求违反法律规定，监理人应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，监理人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的监理人的全部损失由委托人承担。

1.12.3 委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

2. 委托人义务

2.1 遵守法律

委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证监理人免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开始监理通知

委托人应按第 6.1 款的约定向监理人发出开始监理通知。

除专用合同条款另有约定外，委托人应为监理人的现场人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

2.3 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应当按时办理，监理人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由监理人负责办理的监理所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。

2.4 支付合同价款

委托人应按合同约定向监理人及时支付合同价款。

2.5 提供监理资料

委托人应按第 1.6.2 项的约定向监理人提供监理资料。

2.6 其他义务

委托人应履行合同约定的其他义务。

3. 委托人管理

3.1 委托人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应在合同签订后 14 天内，将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人，由委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。

3.1.2 委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，监理人有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知监理人。

3.1.3 委托人更换委托人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。委托人代表超过 2 天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知监理人。

3.2 委托人的指示

3.2.1 委托人应按合同约定向监理人发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并由委托人代表签字确认。

3.2.2 监理人收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 8 条执行。

3.2.3 在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，监理人应遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。

3.2.4 由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.3 决定或答复

3.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对监理人的监理工作和（或）监理文件作出处理决定，监理人应按照委托人的决定执行，涉及监理服务期限或监理报酬等问题按第 8 条的约定处理。

3.3.2 委托人应在专用合同条款约定的时间之内，对监理人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得委托人的批准。

4. 监理人义务

4.1 监理人的一般义务

4.1.1 遵守法律

监理人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因监理人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

监理人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3 完成全部监理工作

监理人应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。

4.1.4 监理人承诺项目负责人严格按照《住房和城乡建设部办公厅关于严格落实建筑工程质量终身责任承诺制的通知》【建办质[2014]44号】要求，签署《工程质量终身责任承诺书》。

4.1.5 其他义务

监理人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在委托人签发竣工验收证书之日起 28 日后失效。如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3 联合体

4.3.1 联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.3.2 联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

4.3.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.4 总监理工程师

4.4.1 监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人。总监理工程师 2 天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代行其职责。

4.4.2 总监理工程师应按合同约定以及委托人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与委托人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向委托人提交书面报告。

4.4.3 监理人为履行合同发出的一切函件均应盖有监理人单位章或由监理人授权的项目机构章，并由监理人的总监理工程师签字确认。

4.4.4 按照专用合同条款约定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。

4.5 监理人员的管理

4.5.1 监理人应在接到开始监理通知之日起 7 天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件。主要监理人员应相对稳定，更换主要监理人员的，应取得委托人的同意，并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。总监理工程师的更换，应按照本章第 4.4.1 项规定执行。

4.5.2 除专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、资料员等。

4.5.3 监理人应保证其主要监理人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加委托人组织的工作会议。

4.5.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检查。委托人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.6 撤换总监理工程师和其他人员

监理人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，监理人应予以撤换。

4.7 保障人员的合法权益

4.7.1 监理人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.7.2 监理人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因监理需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.7.3 监理人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8 合同价款应专款专用

委托人按合同约定支付给监理人的各项价款，应专用于合同监理工作。

5. 监理要求

5.1 监理范围

5.1.1 本合同的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体监理范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.1.2 工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.3 阶段范围指工程建设程序中的勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷责任期及保修阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.4 工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.2 监理依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程勘察文件、设计文件及其他文件；

（4）本工程监理的委托合同及补充合同；

（5）委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；

（6）合同履行中与监理服务有关的来往函件；

（7）其他监理依据。

5.3 监理内容

除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

5.4 监理文件要求

5.4.1 监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关的监理依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。

5.4.2 监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求，满足委托人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4.3 本工程监理文件的具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等，在专用合同条款中约定。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前 7 天向监理人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因委托人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始监理通知的，监理人有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.2 监理周期延误

在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误的，委托人应当延长监理服务期限并增加监理报酬，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）因委托人原因导致的监理工作暂停；

（3）未按合同约定及时支付监理报酬；

（4）未及时履行合同约定的相关义务；

（5）由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；

（6）造成监理服务期限延误的其他原因。

6.3 完成监理

6.3.1 监理人应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求实施和完成监理，并编制和移交监理文件。

6.3.2 根据委托人要求或者基于专业能力判断，监理人认为能够提前完成监理的，可向委托人递交一份提前完成监理建议书，包括实施方案、提前时间、监理报酬变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，委托人接受建议书的，不因提前完成监理而减少监理报酬；增加监理报酬的，所增费用由委托人承担。

6.3.3 缺陷修复监理指缺陷责任期间，监理人对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷修复监理的责任由监理人负责。

6.3.4 委托人应当及时接收监理人提交的监理文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已经接收监理文件。接收监理文件时，委托人应向监理人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

6.3.5 除专用合同条款另有约定外，监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师的注册执业印章，具体份数、纸幅、装订格式等要求，应在专用合同条款中约定；电子文件应使用光盘和 U 盘分别贮存。

7. 监理责任与保险

7.1 监理责任主体

7.1.1 监理人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

7.1.2 监理责任为监理单位项目负责人终身责任制。总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。

7.1.3 总监理工程师应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

7.2 监理责任保险

除专用合同条款另有约定外，建议监理人根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效。

8. 合同变更

8.1 变更情形

8.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）监理范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；

（3）非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；

（4）非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理。

8.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

8.2 合理化建议

8.2.1 合同履行中，监理人可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第 8.1 款约定。

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

9. 合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

9.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

9.1.3 委托人要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。

9.2 预付款

9.2.1 预付款应专用于本工程的监理。预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

9.2.2 委托人应在收到预付款支付申请后 28 天内，将预付款支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。

9.3 中期支付

9.3.1 监理人应按委托人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向委托人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

9.3.2 委托人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

9.4 费用结算

9.4.1 合同工作完成后，监理人可按专用合同条款约定的份数和期限，向委托人提交监理费用结算申请，并提供相关证明材料。

9.4.2 委托人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.4.3 委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第 12 条的约定执行。

9.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 9.3.3 项的约定执行。

10. 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是指监理人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

10.1.2 不可抗力发生后，委托人和监理人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

10.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

10.3 不可抗力后果及其处理

10.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的监理工作，应当按照合同约定进行支付。

10.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

10.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

11. 违约

11.1 监理人违约

11.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

（1）监理文件不符合规范标准以及合同约定；

（2）监理人转让监理工作；

（3）监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；

（4）监理人无法履行或停止履行合同；

（5）监理人不履行合同约定的其他义务。

11.1.2 监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。

11.2 委托人违约

11.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

（1）委托人未按合同约定支付监理报酬；

（2）委托人原因造成监理停止；

（3）委托人无法履行或停止履行合同；

（4）委托人不履行合同约定的其他义务。

11.2.2 委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。

11.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

12. 争议的解决

委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（以下无正文）

第三部分  专用合同条款

专用合同条款是合同各方经协商后对通用合同条款的具体阐明、修改或补充。专用合同条款与通用合同条款不一致时，以专用合同条款为准。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 修改为：

合同：指由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标（签约）通知书、采购文件，以及合同协议书明确列为合同组成部分的其他文件所组成的整体。

增加以下条款：

1.1.1.10 采购文件：指招标文件及投标文件、谈判文件及应答文件、询价文件及报价文件、单一来源采购文件及响应文件、质疑答复及其他与采购有关的文件、资料。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 修改为：

委托人：是指项目法人或在项目法人授权范围内负责对工程具体实施进行管理的实体，即与监理人签订本合同的一方当事人。

1.1.2.4 修改为：

代表：指双方各自任命的，在本合同项下代行任命者职权的监理人。监理人代表的任命需经委托人批准。

1.1.2.6 修改为：

承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包、设备和材料、调试合同的当事人。

增加以下条款：

1.1.2.7 项目法人：即业主，指工程的出资人或出资管理人，包括取得项目法人资格的合法承继人和经许可的受让人。

1.1.2.8 监理项目机构：指监理人派驻工程现场实施建设监理服务的组织。

1.1.5 合同价格和费用

增加以下条款：

1.1.5.4 元：指合同中作为货币单位的人民币元。

1.1.6 其他

增加以下条款：

1.1.6.2 除本合同另有约定外，“以上”、“以下”、“以内”、“×日（天）内”、“届满”，均包括本数；“不满”、“以外”，不包括本数；“×日（天）前”“×日（天）后”不包括当日（天）。按照日（天）、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。

1.1.6.3 本合同中的标题只是为了查阅方便，不应作为合同条款的一部分，也不用于对合同进行解释。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字的约定：            （如合同使用两种及以上语言文字时，应以中文为准）。

1.3 适用法律

适用合同的其他规范性文件：

。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 监理文件的提供

1.6.1 监理人应按照下列期限要求向委托人提供监理文件：

。

1.6.2 委托人提供的文件

1.6.2 委托人应按照下列约定向监理人提供应由委托人提供的文件：

委托人提供的文件名称：

。

提供数量：                                             。

提供期限：                                             。

1.7 联络

1.7.2 委托人和监理人应当在   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面文件送达对方当事人。

委托人指定接收人：

姓名：                                                 。

联系电话及传真：                                       。

电子邮箱：                                             。

接收地址：                                             。

监理人指定接收人：

姓名：                                                 。

联系电话及传真：                                       。

电子邮箱：                                             。

接收地址：                                             。

1.8 转让

关于合同权利义务转让的约定：

（1）未经委托人的书面同意，监理人不得将本合同项下的全部或部分权利和（或）义务转让给第三人；

（2）监理人不得将本合同的服务对外分包，否则委托人有权拒绝支付分包部分服务所对应的合同价款，且委托人有权解除本合同；

（3）无需监理人同意，委托人有权将本合同项下的全部或部分权利和（或）义务转让给第三人。

1.10 知识产权

1.10.1 除通用合同条款外，增加以下知识产权权属约定：

（1）委托人提供给监理人资料、委托人为实施工程自行编制或委托监理人编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，监理人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项；

（2）监理人为实施工程所编制的文件，著作权属于委托人，监理人可复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项；

（3）委托人利用监理人提交的文件或其他材料所完成的新的技术成果和知识产权，归委托人单独所有；

（4）监理人利用委托人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果和知识产权，归委托人单独所有。

增加以下条款：

1.10.4 本合同所述知识产权及相关权利主要包括但不限于专利权申请权、版权（著作权）、研究成果署名权、奖项申报申请权、获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等。

1.10.5 本款约定归委托人单独或共同所有的技术成果和知识产权未经委托人书面同意，监理人不得向任何第三人转让或允许第三人使用，亦不得将其用于本合同以外的任何目的。

1.10.6 本款约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

1.11 文件及信息的保密

修改为：

1.11.1 未经委托人同意，监理人不得将任何文件、技术秘密、资料和信息委托人泄露给他人或公开发表与引用。

1.11.2 监理人应对在合同执行过程中了解到的涉及委托人及工程项目所有商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。

1.11.3 监理人未经委托人同意转让或许可第三人使用委托人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归委托人所有。

1.11.4 保密义务的期限至相关保密资料和商业秘密资料或信息正式向社会公开之日或委托人书面解除监理人本合同项下保密义务之日止。

1.11.5 本款约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

1.12 委托人要求

1.12.1 委托人要求错误或委托人修改委托要求的，导致有关费用增加和（或）周期延误的约定：

。

1.12.3 国外规范和标准外国文本和中文译本的提供方：                                                       。

国外规范和标准的名称：

。

提供份数：                                             。

提供时间：                                             。

费用承担：                                             。

其他要求：                                             。

2. 委托人义务

2.2 委托人为监理人的现场人员提供的便利条件：

委托人协助监理人为监理项目机构现场工作人员提供便利工作和生活条件，费用由监理人承担。

2.3 办理证件和批件

委托人办理的工程建设项目必须履行手续的约定：

。

监理人负责办理的监理所需的证件和批件的约定：

。

3. 委托人管理

3.1 委托人代表

3.1.1 委托人代表

姓名：                                                 。

身份证号：                                             。

职务：                                                 。

联系电话：                                             。

电子信箱：                                             。

通信地址：                                             。

委托人对委托人代表的授权范围：

。

3.1.3 将该项中委托人更换委托人代表的提前通知期限修改为7天。

3.3 决定或答复

3.3.2 不适用。

增加以下条款：

3.4 委托人的权利

（1）委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的决定权，以及对工程设计变更的审批权；

（2）委托人有权要求监理人提交监理工作周报、月报及监理业务范围内的专项报告，有权查阅监理人的监理工作日志和旁站监理记录；

（3）委托人有权要求监理人参加工程有关协调工作；

（4）监理人在履行以下职责或行使以下权利时，须取得委托人的批准：

①作出对工程质量、进度有影响的处理决定前；

②作出有悖于设计原则的决定前；

③事件处理的结果对工程建成后的运行有影响时；

④事件处理的结果可能导致追加投资或延长工期时；

⑤发出增减合同价格或增减工期的证明时；

⑥处理设计变更前；

⑦批准工程任何部分的分包合同时；

⑧事件处理对委托人履行合同有较大影响时。

除本合同有明文约定外，监理人未经委托人同意无权变更施工合同内容，亦无权免除施工合同项下承包人的任何义务。

（5）委托人有对工程款支付、结算的最终决定权；

（6）委托人有权依据合同对监理项目机构和监理人员的监理工作进行检查，并进行考核；

（7）委托人将对项目监理信息化工作进行例行检查、抽查，按照现行的有关基建信息化的管理要求对监理人的信息化工作进行考核，并根据考核结果扣减相关费用或要求监理人承担违约责任；

（8）其他：                                             。

4. 监理人义务

4.1 监理人的一般义务

4.1.5 其他义务

监理人应履行的其他义务（补充）：

- 监理人应按合同约定提供工程监理服务。监理人在根据本合同履行其义务时，应运用合理的技能，谨慎勤勉地工作，并应对工程量计量和费用调整的真实性、合法性、准确性和完整性负责；

- 当服务包括行使权力或履行授权的职责，或当委托人和任何承包人签订的合同条款需要时，监理人应：

①根据委托人和承包人签订的合同进行工作；

②如果委托人授权，可变更任何承包人的义务。但对于可能对费用、设计质量或进度产生影响的任何变更，须经委托人事先批准；

③监理人的任何成员不得与承包人有任何直接的经济合作关系或其他利害关系；

④监理人应通过提供的服务使委托人减少或免除因任何承包人索赔而造成的损失。产生这种损失时，监理人应承担因监理原因引起的费用；

⑤监理人应对监理人员进行教育培训（包括职业道德、安全教育），发给上岗证，制订职业道德守则，如发现问题应严肃查处。

- 若在工程保修期内发生工程维修情形的，监理人仍需要继续履行监理责任；

- 监理人应遵循《建设工程监理规范》（GB50319-2013）的规定；

- 监理人需要按照国家电网有限公司输变电工程设计施工监理承包人资信及调试单位资格管理相关规定，完成资信评价系统信息录入，支持材料提报等配合工作，确保信息准确、真实；

- 由于监理人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由监理人负责赔偿；

- 除非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受合同约定以外的与工程有关的利益和报酬；

- 监理人不得参与可能与合同中约定的委托人的利益相冲突的任何活动；

- 监理人对于国家电网有限公司及其所属单位针对监理人资信评价的结论一经认可，在资信评价有效期内，资信评价结论将作为国家电网有限公司及其所属单位招标时商务评分标准“合同履约及资信情况”的主要依据；

- 监理人接受国家电网有限公司输变电工程设计、施工、监理承包人不良行为处理指导意见有关规定，并同意按照规定的有关原则对不良行为进行处理；

- 监理人应积极配合委托人开展的或对委托人开展的内部审计监督工作，在符合监理人内部合规要求且不损害监理人合法权益的情况下，根据审计需要，监理人应尽可能如实、完整、及时地提供与本合同签订和履行直接相关的资料，在监理人提供资料存在不同理解情况下，双方可进一步沟通协商。监理人迎审配合情况，将作为重要参考依据，纳入委托人对其开展的供应商评价；

- 其他：                                           。

4.2 履约保证金

监理人应按下列要求向委托人提供履约担保：

履约担保应为由中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具的保函（格式参考附件2《履约保函》），或者为现金、汇票、支票，或向具有保证保险经营业务资格的保险公司投保履约保证保险，该履约保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。履约保函应符合招标文件规定或本合同约定的格式。因执行本条款所发生的费用由监理人承担。

4.3 联合体

增加以下条款：

4.3.4 委托人向联合体支付合同价款的方式：

。

4.4 总监理工程师

4.4.1 总监理工程师

姓名：                                                 。

执业资格及等级：                                       。

注册证书号：                                           。

联系电话：                                             。

电子信箱：                                             。

通信地址：                                             。

监理人对总监理工程师的授权范围：                       。

总监理工程师到职期限：                                 。

监理人更换总监理工程师的应提前    天书面通知委托人，并取得委托人同意。

监理人擅自更换总监理工程师的违约责任：

。

4.4.4 总监理工程师（□可以□不得）授权其下属人员履行其职责。

总监理工程师可以授权其下属人员履行其职责的，应提前14天将人员姓名和授权范围书面通知委托人和承包人，其授权范围不应包括：

（1）组织编制监理规划，审批监理实施细则。

（2）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。

（3）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。

（4）签发工程开工令、暂停令和复工令。

（5）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。

（6）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。

（7）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。

（8）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

增加以下条款：

4.4.5 监理人代表

为了执行本合同，监理人应指定一位高级职员作为本方代表，与委托人代表建立联络关系。

姓名：                                                 。

身份证号：                                             。

职务：                                                 。

联系电话：                                             。

电子信箱：                                             。

通信地址：                                             。

监理人对监理人代表的授权范围：

。

4.5 监理人员的管理

4.5.1 将该项中监理人应向委托人提交监理项目机构以及人员安排报告的时间修改为合同生效后10天内。

监理人更换主要监理人员的，应提前7天书面通知委托人，征得委托人同意后方可更换并书面通知承包人。

（补充）：

（1）监理项目机构：监理人应在施工现场建立监理项目机构。监理项目机构在完成合同约定的监理工作后可撤离施工现场。监理项目机构的组织形式和规模，应根据合同约定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定；

（2）监理项目机构的要求：监理项目机构应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按合同约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。监理项目机构应实施办公自动化和网络化，配备足够的满足监理工作需要的计算机、传真机、打印机、复印机、扫描仪、数码相机和数码摄像机等设备，接通网络保证能收发电子文件。

监理项目机构应配备熟悉基建信息化操作的合格人员和满足基建信息化应用的相关办公设备，按照委托人要求将现场有关管理信息准确、及时录入国家电网有限公司基建管理信息系统。

4.5.2 主要监理人员、其他监理人员的范围及要求：

监理人员应包括总监理工程师、专业监理工程师、安全监理工程师和监理员，必要时可配备总监理工程师代表。监理项目机构的监理人员应专业配套、数量满足工程监理工作的需要。

主要监理人员包括：总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师。其中总监理工程师要求年龄在65周岁以下，具有国家注册监理工程师资格和同等及以上电压等级输变电工程或类似工程的监理经验。专业监理工程师应具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称。在履行本合同过程中，总监理工程师最多只能担任3个项目的总监理工程师工作。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经委托人书面同意。总监理工程师每月驻现场时间不得少于25天。总监理工程师、总监理工程师代表、安全监理工程师在开工进场前应经委托人或其上级单位，或相应机构组织的岗位技能培训和安全考试合格并取得证书。

增加以下条款：

4.5.5 满足监理工作需要的办公、交通、通讯、生活设施、设备等由监理人自行负责，并承担相关费用。

4.6 撤换总监理工程师和其他人员

原条款作为4.6.1，并补充：

监理人投入的主要监理人员资格及配置不得低于投标承诺（详见附件3）。监理人应在收到书面更换通知后    天内更换总监理工程师和其他人员，并提供更换人员资格、管理经验等资料。

监理人无正当理由拒绝或逾期更换人员的，每延期一天，应向委托人支付签约合同价    %的违约金。

增加以下条款：

4.6.2 监理人派往工程现场的监理人员应能胜任其工作，并得到委托人的认可。委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的监理人员。

监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）有严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责或违反纪律的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）其他：                                         。

4.6.3 委托人发现监理人员不按合同履行监理职责，或与设计单位串通给委托人造成损失的，有权要求监理人更换监理人员，直至解除合同并要求监理人承担相应的连带赔偿责任。

5. 监理要求

5.1 监理范围

5.1.2 工程范围：

。

5.1.3 阶段范围：

。

5.1.4 工作范围：

监理人的具体监理工作范围，按照下列第            种方式（可选择一项或多项）执行：

5.1.4.1 勘察设计阶段监理范围

（1）复核设计依据性文件的有效性；

（2）审核设计单位项目组织机构和资源配备；审核设计工作计划等策划文件；

（3）审核工程勘察方案，监督实施并进行相应控制；

（4）督促设计单位按照项目可研批复、设计规程规范和国家电网有限公司设计文件内容及深度规定编制初步设计及施工图文件；参加设计单位重大设计方案的论证，组织设计中间检查、设计联络会；参加初步设计内审、（预）评审以及施工图设计交底、施工图纸会检；

（5）监督设计单位按照初设评审、施工图会检意见完成初步、施工图（文件）修改、出版，参加设计交底；

（6）严格设计变更管理，参与设计变更会签流程管理；

（7）监督设计单位同步编制提交施工图工程量设计文件。

5.1.4.2 施工阶段监理范围及内容

（1）变电监理服务范围包括但不限于：

①负责变电站四通一平、建筑、安装、调试、通信部分施工监理；

②施工、安装、调试、隐蔽工程的中间验收、竣工验收及启动投运，资料整理归档、工程移交、环保及水保监理并配合验收、创优、结算工程量审核、竣工结算、质量保修，工程监理总结等全方位、全过程建设监理工作（包括工程质量控制、进度控制、投资控制，工程建设合同管理、信息管理以及履行建设工程安全生产管理法定职责等）；

③协调工程建设施工、供货、设计等各有关单位间的工作关系，并将“三控制、两管理、一协调”的工作内容以及履行建设工程安全生产管理法定职责的服务始终贯穿于工程建设的各阶段中。工程试运行消缺完成并且系统带电正常后，征得建设管理单位同意可离开现场，创优及工程后期各阶段活动时，根据有关通知进行配合工作，直至工程保修期和创优工作结束。

（2）输电线路工程（包括大跨越工程）的监理服务范围包括但不限于：

①线路工程（包括大跨越）的主要材料采购、工程协调、施工、竣工验收及启动投运、资料整理归档、工程移交、环保及水保监理并配合验收、达标投产创优、结算工程量审核、竣工结算、质量保修、工程监理总结等全方位、全过程建设监理工作（包括工程质量控制、进度控制、投资控制，工程建设合同管理、信息管理以及履行建设工程安全生产管理法定职责等）；

②协调工程建设施工、供货、设计等各有关单位间工作关系，并将“三控制、两管理、一协调”的工作内容以及履行建设工程安全生产管理法定职责的服务始终贯穿于工程建设各阶段。工程试运行消缺完成并且系统带电正常后，征得建设管理单位同意可离开现场，达标投产、创优各阶段活动时，根据有关通知进行配合工作，直至保修期和创优工作结束。

5.1.4.3 其他（包括但不限于）：

（1）施工图及施工方案的审查，各项工作检查、工程验收、质量监督等组织（或协助组织）及工作配合，以及参加及组织（或协助组织）各类必需的建设协调会等；

（2）负责督促施工项目按时完成人员管理系统和变电工程现场视频接入系统的部署，参与部署情况验收；

（3）负责审核施工单位是否按投标承诺和合同配置关键人员，并进行复核；有人员变动时进行审核；

（4）负责督促设计单位落实三维设计全过程实施要求，确保设计单位三维设计软件平台配置和三维设计成果满足国家电网有限公司相关要求；

（5）

。

5.2 监理依据

5.2.（7）其他监理依据（补充）：

。

5.3 监理内容

修改为：

监理工作内容包括：

5.3.1 监理人应制订监理规划、监理实施细。

5.3.1.1 编制监理规划

（1）监理规划的编制应针对工程的实际情况，明确监理项目机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性；

（2）监理规划应在合同生效及收到有关设计文件、委托人编制的建设管理纲要后开始编制，完成后须经监理人的技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送委托人审批；

（3）监理规划应依据工程建设相关法律、法规及项目审批文件、与工程有关的标准、设计文件、技术资料、监理大纲、本合同条款以及与工程相关的其他合同文件进行编制。编制工作应由总监理工程师主持、专业监理工程师参加；

（4）监理规划主要内容应包括：工程概况、监理工作范围、监理工作内容、监理工作目标、监理工作依据、监理项目机构的组织形式、监理项目机构的人员配备计划、监理项目机构的人员岗位职责、监理工作程序、监理工作方法及措施、监理工作制度和监理设施；

（5）在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序报送委托人审批。

5.3.1.2 编制工程创优监理控制实施细则

本合同生效后，监理项目机构应根据委托人的创优规划编制工程创优监理控制实施细则（若需要）。创优计划的内容应具有可操作性，并针对“标准工艺”应用制定相应的控制措施和检查方法。完成后必须经监理人工程技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送委托人审批。

5.3.1.3 监理实施细则

（1）监理实施细则应由专业监理工程师依据已批准的监理规划、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编制，并在工程施工开始前完成，经总监理工程师批准后报委托人审批；

（2）监理实施细则主要内容应包括：专业工程的特点、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施；

（3）在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。

5.3.1.4 安全文明施工监理工作方案

本合同生效后，监理项目机构应根据委托人的安全总体策划编制安全监理工作方案。安全文明施工监理工作方案的内容应具有可操作性，且应有单独章节明确检查安全设施和管理行为标准化工作，并在拨付安全生产费用时予以控制。完成后必须经总监理工程师审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送委托人审批。

5.3.2施工过程的监理

5.3.2.1 编制监理工作程序：监理人应根据专业工程特点和工作内容分别制定具体的监理工作程序。工作程序应体现事前控制和主动控制的要求，应明确工作内容、行为主体、考核标准、工作时限，注重监理工作的效果。监理工作程序应符合本合同和施工承包合同的约定。在监理工作实施过程中，应根据实际情况的变化对监理工作程序进行调整和完善。

5.3.2.2 工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师认真学习本合同和施工承包合同的内容，熟悉所有合同条款。

5.3.2.3 在施工图会检及设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，参加施工图会检，对图纸中存在的问题向设计单位提出书面意见和建议，并报委托人。

5.3.2.4 工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包人报送的施工组织设计（方案）报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报委托人。

5.3.2.5 工程开工前，总监理工程师应审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确能保证工程项目施工质量时，予以确认。

5.3.2.6 分包工程开工前，监理项目机构应审查工程项目施工分包计划和申请，审查承包人报送的分包商资格报审表和分包商有关资质资料，审查分包合同及分包安全协议，符合合同有关约定的，由总监理工程师予以签认。其对分包单位的审核内容主要包括：

（1）专业分包、劳务分包的范围和数量是否符合要求；

（2）专业分包、劳务分包单位的资质是否符合有关规定，资质等级、业绩是否满足拟分包的项目的要求；

（3）分包单位派驻的专职管理人员和特种作业人员的资格、数量是否满足工程管理要求；

（4）临时用工是否符合《劳动法》等有关法律、法规的规定，临时用工人员的身体状况是否满足作业要求，是否为危险作业人员办理了意外伤害保险；

（5）劳务分包和临时用工人员生活设施和劳动防护用品是否满足安全文明施工要求；

（6）与专业分包、劳务分包单位签订的安全协议中，对双方约定的安全责任是否准确，是否符合法律、法规要求。

5.3.2.7 专业监理工程师应按以下要求对承包人报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求的，专业监理工程师对承包人报送的施工测量成果报验申请表予以签认：

（1）检查承包人专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；

（2）复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。

5.3.2.8 专业监理工程师应审查承包人报送的工程开工报审表及相关资料，具备合同约定的开工条件时，由总监理工程师签发，并报委托人批准。

5.3.2.9 工程开工前，监理人应参加由委托人主持召开的第一次工地会议（工程启动会、工程协调会）。

5.3.2.10 在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。监理项目机构负责起草会议纪要，并与与会各方代表会签。工地例会主要内容包括：检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；检查工程量核定及工程款支付情况；解决需要协调的有关事项；其他有关事宜。

5.3.2.11 总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。

5.3.2.12 在施工过程中，承包人拟对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。

5.3.2.13 专业监理工程师应要求承包人报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。

5.3.2.14 当承包人采用新材料、新工艺、新技术和新设备时，专业监理工程师应要求承包人报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。

5.3.2.15 专业监理工程师应对承包人报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包人限期将不合格的工程材料、构配件或设备撤出现场。

5.3.2.16 监理项目机构应定期检查承包人的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。

5.3.2.17 总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理员进行旁站。

5.3.2.18 专业监理工程师应根据承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求的予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并严禁承包人进行下一道工序的施工。

5.3.2.19 专业监理工程师应对承包人报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求的予以签认；总监理工程师应组织监理人员对承包人报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求的予以签认。

5.3.2.20 对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包人整改，并检查整改结果。

5.3.2.21 对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包人报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，监理项目机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向委托人提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

5.3.2.22 监理项目机构应按下列程序进行工程计量和工程款确定工作：

（1）承包人统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工承包合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表；

（2）专业监理工程师进行现场计量，按施工承包合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定。

5.3.2.23 监理项目机构应按下列程序进行竣工结算：

（1）承包人按施工承包合同约定填报竣工结算报告；

（2）专业监理工程师审核承包人报送的竣工结算报告；

（3）总监理工程师审查竣工结算文件。

5.3.2.24 监理项目机构应依据施工承包合同有关条款、施工图，对工程项目进行投资控制。

5.3.2.25 总监理工程师应从造价、工程的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与委托人、承包人协商确定工程变更的价款。

5.3.2.26 监理项目机构应按施工承包合同约定进行工程量的计算和工程款的确定。

5.3.2.27 专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并应在监理月报中向委托人报告。

5.3.2.28 专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。

5.3.2.29 未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工承包合同约定的工程量，监理人员应拒绝计量。

5.3.2.30 监理项目机构应按下列程序进行工程进度控制：

（1）总监理工程师审批承包人报送的施工总进度计划；

（2）总监理工程师审批承包人编制的年、季、月度施工进度计划；

（3）专业监理工程师对进度计划实施情况进行检查、分析；

（4）当实际进度符合计划进度时，应要求承包人编制下一期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，专业监理工程师应书面通知承包人采取纠偏措施并监督实施。

5.3.2.31 专业监理工程师应依据施工承包合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监理工程师审定后报送委托人。

5.3.2.32 专业监理工程师应检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发监理工程师通知单指令承包人采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师，由总监理工程师与委托人商定采取进一步措施。

5.3.2.33 监理工程师应在监理月报中向委托人报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由委托人原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。

5.3.2.34 总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工承包合同，对承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量、安全、环保、档案等进行竣工初检。对存在的问题，应及时要求承包人整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理人技术负责人审核签字。

5.3.2.35 监理项目机构应参加由委托人组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，监理项目机构应要求承包人进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

5.3.2.36 监理项目机构要全面加强对分包作业现场的管理，对重点环节、关键工艺流程、隐蔽工程等重要施工作业必须实行旁站安全监理和现场监督。

5.3.2.37 监理项目机构需根据委托人要求同步采集由监理项目机构组织的有关质量检验、质量验收和质量纠偏等活动，以及隐蔽工程质量状况的数码照片，并同步归档。严禁采用补拍、替代、合成等弄虚作假手段。

5.3.2.38 监理项目机构需根据国家电网有限公司输变电工程标准工艺管理相关规定的要求，编制工程项目“标准工艺”应用与施工工艺创新的监理控制措施，组织对监理人员进行“标准工艺”的宣贯和培训，审核施工项目部“标准工艺”管理及应用的策划文件，检查“标准工艺”应用的实施情况，负责设计、施工标准工艺实施情况的评估，对施工中拟采用的创新施工工艺组织专题评审，参加“标准工艺”与创新“施工工艺”应用及效果的验收工作，负责编写验收报告。

5.3.2.39 工程开工前，监理项目机构应编制项目管理制度汇编，并应在召开第一次工地会议前报送委托人审批。

5.3.3 签发暂停令

5.3.3.1 在发生下列情况之一时，总监理工程师应签发工程暂停令：

（1）委托人要求暂停施工；

（2）为了保证工程质量而需要进行停工处理；

（3）施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；

（4）发生了必须暂时停止施工的紧急事件；

（5）承包人未经许可擅自施工，或拒绝监理项目机构管理；

（6）法律法规规定和施工承包合同约定的其他情形。

5.3.3.2 对于因承包人原因签发工程暂停令的，监理人应要求承包人进行整改，消除停工原因。整改完毕经监理人员复查，符合规定要求的，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，应事先向委托人报告。如出现紧急情况，危及人身、财产安全，来不及当时报告的，则在24小时内出具书面报告。总监理工程师应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围，按照施工承包合同和本合同的约定签发工程暂停令。

5.3.3.3 由于非承包人且非第5.3.3.1目（2）、（3）、（4）、（5）所述原因签发工程暂停令的，总监理工程师在签发工程暂停令之前，应就有关工期和费用等事宜与承包人进行协商。

5.3.3.4 由于委托人原因，或其他非承包人原因导致工程暂停时，监理项目机构应如实记录所发生的实际情况。总监理工程师应在施工暂停原因消失，具备复工条件时，及时签署工程复工报审表，指令承包人继续施工。

5.3.3.5 总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，应会同有关各方按照施工承包合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。

5.3.4 工程变更处理

监理项目机构应按下列程序处理工程变更：

5.3.4.1 总监理工程师组织专业监理工程师对委托人或承包人提出的工程变更进行审查。审查同意后，提交原设计单位编制设计变更文件。

5.3.4.2 监理项目机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。

5.3.4.3 总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工承包合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期做出评估：

（1）确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度；

（2）审核工程变更项目的工程量；

（3）审核工程变更的单价或总价。

5.3.4.4 总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包人和委托人进行协调。

5.3.4.5 总监理工程师签发工程变更单。工程变更单应包括工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用和工期、必要的附件等内容，有设计变更文件的工程变更应附设计变更文件。

5.3.4.6 监理项目机构应根据工程变更单监督承包人实施。

5.3.4.7 监理项目机构处理工程变更应符合下列要求：

（1）监理项目机构在工程变更的质量、费用和工期方面取得委托人授权后，总监理工程师应按施工承包合同约定与承包人进行协商，经协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向委托人报批，并由委托人与承包人签署相关变更文件；

（2）在监理项目机构未能就工程变更的质量、费用和工期方面取得委托人授权时，总监理工程师应协助委托人和承包人进行协商，并达成一致；

（3）在委托人和承包人未能就工程变更的费用等方面达成协议时，经委托人同意监理项目机构可提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。但该项工程款最终结算时，应以委托人和承包人达成的协议为依据；

（4）未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，监理项目机构不得予以计量。

5.3.5 索赔处理

5.3.5.1 监理项目机构应依据以下文件处理费用索赔：国家有关的法律、行政法规、部门规章和工程项目所在地的相关地方性法规、地方政府规章；本工程的施工承包合同文件；国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；施工承包合同履行过程中与索赔事件有关的凭证。

5.3.5.2 承包人提出费用索赔的理由同时满足以下条件时，监理项目机构方可受理：

（1）索赔事件造成了承包人直接经济损失；

（2）索赔事件是由于非承包人的责任发生的；

（3）承包人已按照施工承包合同约定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料；

（4）索赔事件符合法律法规的规定和施工承包合同的约定。

5.3.5.3 对承包人向委托人提出的费用索赔，监理项目机构应按下列程序处理：

（1）承包人在施工承包合同约定的期限内向监理项目机构提交对委托人的费用索赔意向通知书；

（2）总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料；

（3）承包人在施工承包合同约定的期限内向监理项目机构提交对委托人的费用索赔申请报告；

（4）总监理工程师初步审查费用索赔申请报告，符合第5.3.5.2目所约定的条件时予以受理；

（5）总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包人进行协商；

（6）总监理工程师应在施工承包合同约定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工承包合同约定的期限内发出要求承包人提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知，待收到承包人提交的详细资料后，按本目约定的程序进行；

（7）经与承包人协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向委托人报批，并由委托人与承包人签署相关文件。

5.3.5.4 当承包人的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，总监理工程师应就费用索赔与工程延期事项，综合做出费用索赔和工程延期的决定。

5.3.5.5 由于承包人的原因造成委托人的额外损失，委托人向承包人提出费用索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，应及时地与承包人进行协商，并及时做出答复。

5.3.5.6 当承包人提出工程延期要求符合施工承包合同文件的约定条件时，监理项目机构应予以受理。

5.3.5.7 当影响工期事件具有持续性时，监理项目机构可在收到承包人提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后，先由总监理工程师签署工程临时延期审批表并通报委托人。当承包人提交最终的工程延期申请表后，监理项目机构应复查工程延期及临时延期情况，并由总监理工程师签署工程最终延期审批表。

5.3.5.8 监理项目机构在做出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与委托人和承包人进行协商。

5.3.5.9 监理项目机构在审查工程延期时，应依下列情况确定批准工程延期的时间：施工承包合同中有关工程延期的约定；工期拖延和影响工期事件的事实和程度；影响工期事件对工期影响的量化程度。

5.3.5.10 承包人未能按照施工承包合同要求的工期竣工造成工期延误时，监理项目机构应按施工承包合同约定从承包人应得款项中扣除误期违约金和（或）赔偿金。

5.3.5.11 监理项目机构有义务与施工承包合同争议的双方进行磋商并提出调解方案，由总监理工程师进行争议调解。当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工承包合同约定的期限内提出处理该合同争议的意见。在争议调解过程中，除已达到了施工承包合同约定的暂停履行合同的条件之外，监理项目机构应要求施工承包合同的双方继续履行施工承包合同。

5.3.5.12 在施工承包合同争议的仲裁或诉讼过程中，监理项目机构应根据委托人要求提供与争议有关的证据。

5.3.6 合同终止时的处理

5.3.6.1 当委托人违约导致施工承包合同最终解除时，监理项目机构应就承包人按施工承包合同约定应得到的款项与委托人和承包人进行协商，并应按施工承包合同的约定从下列应得的款项中确定承包人应得到的全部款项，并经委托人同意后书面通知承包人：

（1）承包人已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项；

（2）按批准的采购计划已支付的材料、设备、构配件的款项；

（3）施工承包合同约定的委托人应支付的违约金；

（4）法律法规规定和施工承包合同约定的合理费用。

总监理工程师按照施工承包合同的约定，在与委托人和承包人协商一致后，由委托人与承包人签署相关文件。

5.3.6.2 由于承包人违约导致施工承包合同解除时，监理项目机构应按下列程序清理承包人的应得款项，或需偿还委托人的相关款项，并经委托人同意后书面通知承包人：

（1）施工承包合同终止时，清理承包人已按施工承包合同约定实际完成的工作所应得的款项和已经得到支付的款项；

（2）施工现场余留的材料、设备及临时工程的价值；

（3）对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、该部分工程的清理、质量缺陷修复等所需的费用；

（4）施工承包合同约定的承包人应支付的违约金；

（5）法律法规规定的和施工承包合同约定的合理费用。

总监理工程师按照施工承包合同的约定，在与委托人和承包人协商一致后，由委托人与承包人签署相关文件。

5.3.6.3 由于不可抗力或非委托人、承包人原因导致施工承包合同解除时，监理项目机构应按施工承包合同约定处理合同解除后的有关事宜。

5.3.7 监理人应对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人提出建议。

5.3.8 监理人应对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计单位提出建议。如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计单位更正。

5.3.9 监理人应按照保质量、保工期和降低成本的原则，就工程施工组织设计和技术方案向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

5.3.10 监理人应主持项目建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

5.3.11 监理人应在征得委托人同意后，发布开工令、停工令、复工令。

5.3.12 监理人应对工程上使用的材料和施工质量进行检验。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理项目机构复工令后才能复工。

5.3.13 监理人应在施工承包合同约定的工程价格范围内，对工程款支付进行审核，对工程结算进行复核确认。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

5.3.14 监理人应对承包人施工装备是否如实按合同约定配置进行核查，并将核查结果书面报送业主项目部。

5.3.15 监理人应对承诺与实际核查情况不符的承包人下达整改通知书或责令停工。

5.3.16 监理人应严格执行国家发改委2015年第28号令《电力建设工程施工安全监督管理办法》有关规定。

5.3.17其他：

。

5.4 监理文件要求

5.4.2 监理人文件的深度要求：

。

5.4.3 监理人提交的工程监理文件，应满足下列要求：

5.4.3.1 具体类别：                                     。

5.4.3.2 提交时间：                                     。

5.4.3.3 提交份数：                                     。

5.4.3.4 编制内容和要求：

（1）施工阶段的监理资料应包括（但不限于）以下内容：施工承包合同及监理合同、勘察设计文件、监理规划、监理实施细则、工程创优监理控制实施细则、分包商资格报审表、设计交底与图纸会检会议纪要、施工组织设计（方案）报审表、工程开工/复工报审表及工程暂停令、测量核验资料、工程进度计划、工程材料构配件设备的质量证明文件、检查试验资料、工程变更资料、隐蔽工程验收资料、工程计量单、监理工程师通知单、监理工作联系单、报验申请表、标准工艺应用情况资料、质量通病防治情况资料、强制性条文执行情况资料、会议纪要、来往函件、监理日记、监理月报、质量缺陷与事故的处理文件、分部工程和单位工程等验收资料、影像资料、索赔文件资料、竣工结算审核意见书、工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告、监理工作总结，以及监理人应向委托人提交的其他资料；

（2）施工阶段的监理月报应包括（但不限于）以下主要内容：本月工程概况、本月工程形象进度、工程进度（本月实际完成情况与计划进度比较、对进度完成情况及采取措施效果的分析）、工程质量（本月工程质量情况分析、本月采取的工程质量措施及效果）、工程计量与工程款支付（工程量审核情况、工程款审批情况及月支付情况、工程款支付情况分析、本月采取的措施及效果）、标准工艺应用情况资料、质量通病防治情况资料、强制性条文执行情况资料、合同其他事项的处理情况（工程变更、工程延期、费用索赔）、本月监理工作小结（对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价，本月监理工作情况，有关本工程的意见和建议，下月监理工作的重点）。监理月报应由总监理工程师组织编制、签认后报委托人；

（3）监理工作总结应包括（但不限于）以下主要内容：工程概况、监理项目机构、监理人员和投入的监理设施、本合同履行情况、监理工作成效、施工过程中出现的问题及其处理情况和建议、工程照片。施工阶段监理工作结束时，监理人应向委托人提交监理工作总结；

（4）监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序，监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施，监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档，并形成电子档案移交工程建设管理单位，监理档案的编制及保存应按有关规定执行；

（5）对承包人提交的竣工档案进行审查、签字和盖章；

（6）其他要求：                                         。

增加以下条款：

5.4.4 使用监理资料

委托人有权为本合同目的无偿使用或复制监理资料，且无需取得监理人的许可。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

不适用。

6.2 监理周期延误

发生本款约定情形造成监理服务期限延误的，按照以下约定处理：

。

6.3 完成监理

6.3.2 提前完成监理，有关监理报酬约定：

。

6.3.5 委托人要求监理人提交监理文件的具体形式及要求：

。

7. 监理责任与保险

7.2 监理责任保险

不适用

8. 合同变更

8.1 变更情形

8.1.1 发生本项所述变更情形的，有关监理服务期限和监理报酬的调整按照合同第9.1.1项执行。

8.2 合理化建议

8.2.2 合理化建议奖励的约定：                           。

9. 合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1合同价款确定方式：见合同协议书。

风险范围和调整方式：

除发生下列情况外，签约合同价是完成合同所规定的所有监理服务的全部报酬，任何一方不得以任何理由要求对签约合同价作任何调整：

- 在工程竣工验收移交30天内，委托人依据国家电网输变电工程业主项目部管理相关规定对监理人考核评价，在国家电网有限公司输变电工程结算管理相关规定的期限内，确定扣减价款〔评价得分率90%及以上全额支付合同价格（指已按合同约定扣减考核违约金后的价款），90%以下的，每降低1%，扣减合同价格的0.1%〕；

- 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作的，合同价格按照监理人不能完成工作量比例予以相应扣减和调整；

- 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方可通过协商进行相应调整；

- 因工程概算投资额或建筑安装工程费、工程规模增加或减少超过10%时，合同价格对超出10%的部分予以相应调整，调整部分的合同价格由监理人根据调整工程的资料、计量规则，按照《电网工程建设预算编制与计算规定》（2013版）的规定标准以及监理人报价折扣率提出，经报发包人或委托人确定后进行调整。监理人报价折扣率=（中标价/最高投标限价）×100%；

- 其他：                                            。

9.1.2 合同价格的组成约定：

签约合同价包括监理人为完成合同约定的监理服务范围和内容，由监理人承担的直接费、间接费、其他费用、税金等全部费用和要求获得的利润，即由监理人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。包括但不限于人工费、节假日加班工资、附加工资、食宿费用、各类保险及税费，以及监理人的福利、探亲的车旅费、教育经费、办公低值易耗用品费用、工器具使用费、自备设备的折旧、使用费、修理费及监理人的利润等。

9.1.3 修改为：

签约合同价已包含监理人应履行法律法规规定及合同文件项下全部义务和责任的款项和费用，并应由监理人承担该全部费用，包括但不限于监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询以及需向任何第三人进行专家评审或论证等所产生的全部费用。

9.2 预付款

不适用。

9.3 中期支付

不适用。

9.4 费用结算

9.4.1监理人按下列要求向委托人提交监理费用结算申请：

提交份数：                。

提交期限：220千伏及以上输变电工程，应于输变电工程竣工验收后15日内编制完成并提交；110千伏及以下输变电工程，应于输变电工程竣工验收后10日内编制完成并提交。

监理人逾期提交的违约责任：监理人未按合同约定及时报送监理费用结算文件，每延期一天，监理人应向委托人支付签约合同价   %的违约金。

9.4.2 不适用。

增加以下条款：

9.5 合同价格的支付

9.5.1 合同价格按以下第    种方式支付：

（1）合同价格按季度平均支付。监理人在监理合同有效期内提供了合格的监理服务，委托人将按下列公式支付：每期合同价格支付额=签约合同价总额÷（合同工期年度数×4），如果合同工期的首、尾在半年期间，则从下一个半年开始计算。每期合同价格的支付时间不得晚于下个季度第一个月的15日。

（2）工程监理合同生效后    天内，委托人支付签约合同价的

%。

工程竣工验收通过并提交全部监理资料后（含工程质量评估报告）    天内，委托人支付合同价格的    %。

（3）其他支付方式：

a.合同生效后30天内，支付签约合同价的20%；

b.工程量（投资额）完成50%时，支付签约合同价的30%；

c.工程竣工投运且监理资料移交完毕后    天内，支付签约合同价的40%；

d.监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，监理人和委托人已签订工程质保责任书，达标投产、完成档案移交及信息化工作后15个工作日内，按照第9.5.2项的约定支付剩余合同价款。

9.5.2 质量保证金

委托人按照第9.5.1项支付合同价款时，预留合同价格3%作为质量保证金，质量保证金在工程质量缺陷期满后，且在工程投运、消除全部质量缺陷后30个工作日内予以支付。

质量保证金可以质量保证金保函或质量保证保险形式替代，金额为合同价格的3%。监理人提供质保金保函的，应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具；监理人投保质量保证保险的，保险公司应具有相应质量保证保险经营业务资格，且该质量保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。保函或保险应在委托人签发竣工验收证书之日起第29天起至工程投运、工程质量缺陷期满且消除全部质量缺陷前保持足额、有效。

监理人以质保金保函或质量保证保险替代预留质量保证金的，应在委托人签发竣工验收证书之日起28天内向委托人提交符合合同约定的质保金保函或质量保证保险，委托人在收到质保金保函或质量保证保险后   天内向监理人支付前述合同价格的3%。监理人逾期不提交或者质保金保函或质量保证保险不符合要求的，视为监理人选择以现金保证金替代质保金保函或质量保证保险。

质量保证金的评价按以下约定执行：

。

9.5.3 发票

监理人应在合同约定的每次应付款时间之前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额及明细。支付申请书经委托人确认后生效。委托人向监理人支付合同价款前，监理人应向委托人提交税务部门认可的正规等额发票，否则委托人有权暂缓支付合同价款，但监理人仍应按照本合同约定履行义务。

9.6 考核违约金

考核违约金由委托人按照国家电网有限公司业主项目部标准化工作手册和其他有关规定进行评价，考核违约金包括：

（1）安全违约金；

（2）质量违约金；

（3）进度违约金；

（4）投资控制违约金；

（5）合同和信息管理违约金；

（6）环保和水保违约金；

（7）协调违约金。

监理人未实现考核目标的，应按本款支付考核违约金，并按照第11.1.2项的约定承担违约责任。

（1）安全违约金

a.发生人身死亡事故（含分包工程）：支付签约合同价2％的安全违约金；

b.发生人身重伤事故：每人次支付签约合同价1％的安全违约金、两人次及以上支付签约合同价2％的安全违约金；

c.发生重大交通事故：支付签约合同价2％的安全违约金；

d.故意隐瞒事故：支付签约合同价2％的安全违约金；

e.委托人组织安全大检查时，所监理的施工承包人受到国家电网有限公司通报批评：支付签约合同价2％的安全违约金。

（2）质量违约金

a.因施工原因未达到质量目标：支付签约合同价2％的质量违约金；

b.未实现零缺陷移交：支付签约合同价2％的质量违约金；

c.未实现达标投产及合同创优目标：支付签约合同价2％的质量违约金。

（3）进度违约金

由于监理人责任，工程未按施工承包合同所约定的工期完成超过30天的：支付签约合同价2％的进度违约金。

（4）投资控制违约金

由于监理人责任，造成工程的静态投资被突破：支付签约合同价1％的投资控制违约金。

（5）合同和信息管理违约金

a.来往资料分发或信息传递不及时，对施工造成较大影响：支付签约合同价1％的合同和信息管理违约金；

b.工程档案（竣工资料或图纸）质量不满足档案管理有关规定或不能按照要求的时间进行移交：支付签约合同价1％的合同和信息管理违约金；

c.因对施工、设计、物资合同或技术标准的理解错误，严重影响工程建设目标实现：支付签约合同价1％的合同和信息管理违约金；

d.未落实信息化相关规章制度及工作要求，未准确、及时、完整地在信息系统中完成信息上报及项目管理工作，每出现一次支付500元违约金。

（6）环保和水保违约金

因施工或其他现场原因造成环境污染、水土流失或受到环保、水保部门处罚：支付签约合同价1％的环保和水保违约金。

（7）协调违约金

组织、协调工作不力，未导致工程建设目标无法实现：支付签约合同价1％的协调违约金。

10. 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 除通用合同条款约定的不可抗力情形外，视为不可抗力的其他情形：

。

10.3 不可抗力后果及其处理

增加以下条款：

10.3.4 监理人不得因不可抗力造成的监理服务增加或延长而要求调整合同价格。

10.3.5 如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上时，任何一方有权解除合同。监理人应退还尚未履行的工作内容的相应合同价款，并双方友好协商解决其他合同解除所引起的后续问题。

10.3.6 因政府行为、法律或国家政策发生重大变更，导致合同一方或多方不能完成本合同项下的义务，合同各方应本着公平合理的原则尽快协商解决。必要时，签订合同修改变更协议。

11. 违约

11.1 监理人的违约

11.1.1 修改为：

11.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

- 监理文件不符合规范标准以及合同约定；

- 监理人转让或分包监理工作；

- 监理人无法履行或停止履行合同；

- 监理人未按照双方约定配齐相关人员，或派遣的总监理工程师与合同约定不一致；

- 总监理工程师、副总监理工程师、部门负责人和各专业主要监理人员在工地现场累计时间不满足合同规定； 未经委托人同意，监理人员未按本合同约定在工程现场提供监理服务；总监理工程师、副总监理工程师、部门负责人和各专业主要监理人员未经允许，擅自离开施工现场；

- 建设期工程建设质量、工艺未满足达标投产要求，或发生重大质量事故；

- 工程未按施工承包合同所约定的工期完成；

- 在监理范围内发生由于施工安全方案措施造成死亡或重大设备事故；

- 工程的静态投资被突破；

- 因工程量计量和费用调整不准确造成虚计费用的；

- 监理人未按照国网公司设计变更与现场签证管理办法的规定审核变更内容；

- 监理人未指出、未纠正或未监督整改闭环施工管理存在的问题；

- 其他：                                           。

监理人有上述违约行为之一的，委托人有权要求监理人承担继续履行、赔偿损失和（或）支付违约金等违约责任。如果上述情况被证实是由于非监理人原因造成的、且监理人已完全履行了监理职责和义务，则监理人不承担违约责任。

11.1.2 （补充）：

- 监理文件不符合规范标准以及合同约定的，监理人应按照委托人要求进行整改并承担全部费用，并向委托人支付签约合同价    %违约金，且委托人有权解除合同。造成工期延误的，同时应按合同约定承担逾期完工的违约责任。

- 工程出现承包人违反施工承包合同关于工程分包的约定情形的，或监理人非法将监理工作转包或分包给其他第三人，监理人应按照签约合同价    %支付违约金，且委托人有权解除合同。

- 监理人无法履行或停止履行合同，监理人应退还委托人已支付的全部费用，并按照签约合同价    %支付违约金，且委托人有权解除合同。

- 监理人未按照双方约定配齐相关人员，或派遣的总监理工程师与合同约定不一致的，或在监理资源投入上没有满足本合同约定和要求的，应向委托人支付签约合同价的    %作为违约金。

- 未经委托人同意，监理人未按本合同约定在工程现场提供监理服务或总监理工程师未经允许，擅自离开施工现场，监理人应按总监3000元/天，其他监理人员1000元/天向委托人支付违约金。违约金累计超过签约合同价的    %时，委托人有权解除合同。

- 建设期工程建设质量、工艺未满足达标投产要求或不符合合同约定的，或发生重大质量事故的，监理人应按照签约合同价    %支付违约金，且委托人有权解除合同。

- 监理人未按合同约定交付监理文件的，或者工程未按施工承包合同所约定的工期完成，每延期一天，监理人应向委托人支付签约合同价    %的违约金；延期超过30天的，委托人有权单方解除合同，监理人应按照签约合同价   %支付违约金。

- 在监理范围内发生由于施工安全方案措施造成死亡或重大设备事故，每发生一次，监理人应按照签约合同价    %支付违约金，且委托人有权解除合同。

- 工程的静态投资被突破，监理人应按照签约合同价    %支付违约金及承担该项工程增加的投资额，且委托人有权解除合同。

- 因工程计量和费用调整不准确造成虚计费用的，监理人应按照签约合同价    %支付违约金。

- 监理人未按照合同的约定制订监理规划、工程创优监理控制实施细则、监理实施细则和安全文明施工实施措施的，监理人应按照签约合同价    %支付违约金。

（12）因监理人原因导致合同解除的，监理人应退还委托人已支付的全部费用，并按照签约合同价    %支付违约金。

（13）监理人违反合同第1.10款约定义务的，监理人应按照签约合同价    %支付违约金，且委托人有权解除合同。监理人未经委托人同意转让或许可第三人使用委托人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归委托人所有。

监理人违反合同第1.11款约定义务的，应按照签约合同价    %支付违约金，并应承担一切法律责任，且委托人有权解除合同。

（14）监理人违约除应承担相应违约责任外，委托人向监理人主张权利所产生的费用亦由监理人承担。

（15）监理人应支付和承担的所有违约金及赔偿金，委托人可以直接从应付给监理人的任何款项（包括但不限于本合同和双方签订的其他合同的应付价款）中扣除。

（16）监理人违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过签约合同价格的   %为限。但是，监理人应支付的违约金低于给委托人造成的损失的，应就差额部分进行赔偿，且承担的赔偿金额不以签约合同价为限。

（17）其他：

。

11.2 委托人违约

11.2.2 修改为：

（1）委托人逾期支付合同价款的，应就逾期部分向监理人支付按照合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金，但因监理人原因造成的除外。

（2）委托人违反第11.2.1（2）、（3）目及其他约定的义务的，给监理人造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

（3）根据法律法规规定或合同约定，委托人应承担的违约责任和赔偿金额总额累计以不超过签约合同价格的5%为限。

12. 争议的解决

因合同及合同有关事项发生的争议，经协商仍无法达成一致的，按以下第    种方式处理：

（1）仲裁：提交         仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向         所在地人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

增加条款：

13. 特别约定

本特别约定是合同各方经协商后对通用合同条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

。

（以下无正文）

附件：

附件1：规章制度清单

附件2：履约保函

附件3：工程拟投入的主要监理人员名单

附件4：…………

附件1：规章制度清单

规章制度清单

| 序号 | 规章制度名称 | 发文单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家电网公司基建管理通则 | 国家电网有限公司 |  |
| 2 | 国家电网公司基建项目管理规定 | 国家电网有限公司 |  |
| 3 | 国家电网公司基建质量管理规定 | 国家电网有限公司 |  |
| 4 | 国家电网公司基建队伍管理规定 | 国家电网有限公司 |  |
| 5 | 国家电网公司输变电工程结算管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 6 | 国家电网公司输变电工程初步设计评审管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 7 | 国家电网公司输变电工程设计施工监理承包商资信及调试单位资格管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 8 | 国家电网公司输变电工程设计质量管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 9 | 国家电网公司基建安全管理规定 | 国家电网有限公司 |  |
| 10 | 国家电网公司基建技术管理规定 | 国家电网有限公司 |  |
| 11 | 国家电网公司基建技经管理规定 | 国家电网有限公司 |  |
| 12 | 国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 13 | 国家电网公司输变电工程优秀设计评选管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 14 | 国家电网公司基建新技术研究及应用管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 15 | 国家电网公司输变电工程进度计划管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 16 | 国家电网公司输变电工程业主项目部管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 17 | 国家电网公司输变电工程施工分包管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 18 | 国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 19 | 国家电网公司输变电工程通用设计通用设备管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 20 | 国家电网公司输变电工程设计竞赛管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 21 | 国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 22 | 国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 23 | 国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 24 | 国家电网公司输变电工程验收管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 25 | 国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 26 | 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 27 | 国家电网公司所属设计施工监理队伍专业管理办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 28 | 国家电网公司关于进一步规范电网工程建设管理的若干意见 | 国家电网有限公司 |  |
| 29 | 国家电网公司关于印发进一步规范和加强施工分包管理工作指导意见 | 国家电网有限公司 |  |
| 30 | 国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本 | 国家电网有限公司 |  |
| 31 | 国家电网公司质量事件调查处理暂行办法 | 国家电网有限公司 |  |
| 32 | 国家电网公司安全事故调查规程 | 国家电网有限公司 |  |
| 33 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 国务院 |  |
| 34 | 生产安全事故报告和调查处理条例 | 国务院 |  |
| 35 | 国家电网公司业主项目部标准化管理手册 | 国家电网有限公司 |  |
| 36 | 国家电网公司施工项目部标准化工作手册 | 国家电网有限公司 |  |
| 37 | 国家电网关于印发输电线路跨越重要输电通道建设管理规范（试行）等文件的通知 | 国家电网有限公司 |  |
| 38 | 国家电网公司关于印发《架空输电线路“三跨”重大反事故措施（试行）》的通知 | 国家电网有限公司 |  |
| 39 | 国网基建部关于稳妥推进跨越新技术研究与应用工作的通知 | 国家电网有限公司 |  |
| 40 | 国网基建部关于印发施工分包管理十条规定的通知 | 国家电网有限公司 |  |
| 41 | 输变电工程设计、施工、监理承包商不良行为处理指导意见 | 国家电网有限公司 |  |
| 42 | 国家电网公司关于印发＜输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施＞和＜国家电网公司输变电工程安全责任量化考核意见（试行）＞的通知 | 国家电网有限公司 |  |
| 43 | 国家电网公司关于加强输变电工程施工图预算管理的通知 | 国家电网有限公司 |  |
| 44 | 国家电网公司电力安全工作规程（电网建设部分）（试行） | 国家电网有限公司 |  |
| 45 | 标准化建设成果（35～750kV输变电工程通用设计、通用设备）应用目录（最新版） | 国家电网有限公司 |  |
| 46 | 国家电网公司关于印发“深化基建队伍改革、 强化施工安全管理”12项配套政策的通知 | 国家电网有限公司 |  |
| 47 | 国家电网公司关于基建专业落实依法治安科技兴安改革强安铁腕治安重点举措的通知 | 国家电网有限公司 |  |
| 48 | 国家电网公司关于进一步加强输变电工程质量管控重点举措的通知 | 国家电网有限公司 |  |
| 49 | 国网基建部关于进一步加强输变电工程施工安全风险管控的通知 | 国家电网有限公司 |  |
| 50 | 国家电网公司关于印发《输电线路工程地脚螺栓全过程管控办法》（试行）的通知 | 国家电网有限公司 |  |
| 51 | 国网基建部关于印发基建施工现场I、II级重大事故隐患清单（试行）的通知 | 国家电网有限公司 |  |
| 52 | 国网基建部关于进一步加强输变电工程施工安全风险管控的通知 | 国家电网有限公司 |  |
| 53 | 国家电网公司关于全面推进输变电工程施工作业层班组标准化建设的通知 | 国家电网有限公司 |  |

注明：上述引用文件凡是有更新的，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

附件2：履约保函

履 约 保 函

致：                     （委托人名称）

鉴于               （委托人名称，以下简称“委托人”）接受               （监理人名称，以下称“监理人”）于     年     月    日参加            （项目名称）监理招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）              （¥）              。

2.担保有效期采取下列第    种方式：

（1）自委托人与监理人签订的合同生效之日起至委托人签发竣工验收证书之日起28天后失效。

（2）                                                  。

3.在本担保有效期内，如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4.委托人和监理人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地    址：

邮政编码： 	 	 	 	                	 	     电    话：

年     月     日

附件3：工程拟投入的主要监理人员名单

工程拟投入的主要监理人员名单

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位 | 资格证 | 培训情况 | 计划入场时间、计划退场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：主要监理人员范围见合同条文。