合同条款差异对比表

分标名称: 系统调试

| 合同部分针对范本：《SGTYHT/24-JS-004 技术服务合同》 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款号 | 范本表述 | 修改后表述 | 备注 |
| 1 | 5.技术服务报酬及支付方式 | 5.2技术服务报酬由甲方 （一次或分期）支付乙方。具体支付方式和时间如下： （1） 。 （2） 。 （3） 。 | 5.2技术服务报酬由甲方 分期 （一次或分期）支付乙方。具体支付方式和时间如下： （1）合同首付款为合同价10%，合同签订且乙方提供合格增值税发票后30_日内付款。 （2）调试方案正式审定且乙方提供合格增值税发票后30_日内支付合同价40%。 （3）调试完成提供正式调试报告及合格增值税发票后30_日内支付合同价40%。 增加： （4）质保期满且双方无任何争议，甲方支付合同价10%，质保期一年（以投入运行时间起算）。 (5) 经甲方确定的现场需要的其他试验项目，不另行计费，包含在合同总价中。 |  |
| 2 | 7.知识产权 | 7.知识产权 7.1乙方提交的技术服务工作成果及相关知识产权归 （甲、乙、双）方所有。 7.2甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归 （甲、乙、双）方所有。 7.3乙方在履行本合同过程中所完成的新的技术成果，归 （甲、乙、双）方所有。 | 7.知识产权 7.1乙方提交的技术服务工作成果及相关知识产权归 甲 （甲、乙、双）方所有。 7.2甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲（甲、乙、双）方所有。 7.3乙方在履行本合同过程中所完成的新的技术成果，归甲 （甲、乙、双）方所有。 |  |
| 3 | 9.违约责任 | 9.1.1 乙方未按期完成技术服务工作的，每逾期1天，应向甲方支付相当于技术服务报酬 %的违约金，逾期超过 日的，甲方有权单方解除合同。 9.1.3乙方提供的技术服务不符合本合同约定的验收标准，未通过甲方验收的，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付相当于技术服务报酬 %的违约金。 9.1.4乙方违反合同约定的保密义务，应承担一切法律责任并向甲方支付相当于技术服务报酬 %的违约金。 9.1.5合同因乙方原因解除的，甲方有权停止支付并要求乙方退还甲方已支付的全部款项，且乙方应向甲方支付相当于技术服务报酬 %的违约金。 9.2.2甲方逾期支付技术服务报酬的，应就逾期部分向乙方支付按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。 9.2.3甲方无正当理由不接受工作成果的，已支付的报酬不得追回，未支付的报酬应当支付，并向乙方支付相当于技术服务报酬 %的违约金；甲方无正当理由逾期接受工作成果的，每逾期1天， 应向乙方支付相当于技术服务报酬 %的违约金，逾期超过 日的，乙方有权单方解除合同。 9.2.4甲方违反合同约定的保密义务，应承担一切法律责任并向乙方支付相当于技术服务报酬 %的违约金。 | 9.1.1 乙方未按期完成技术服务工作的，每逾期1天，应向甲方支付相当于技术服务报酬 1 %的违约金，逾期超过 30日的，甲方有权单方解除合同。 9.1.3乙方提供的技术服务不符合本合同约定的验收标准，未通过甲方验收的，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付相当于技术服务报酬30%的违约金。 9.1.4乙方违反合同约定的保密义务，应承担一切法律责任并向甲方支付相当于技术服务报酬30%的违约金。 9.1.5合同因乙方原因解除的，甲方有权停止支付并要求乙方退还甲方已支付的全部款项，且乙方应向甲方支付相当于技术服务报酬30%的违约金。 9.2.2甲方逾期支付技术服务报酬的，应就逾期部分向乙方支付按照合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。 9.2.3甲方无正当理由不接受工作成果的，已支付的报酬不得追回，未支付的报酬应当支付，并向乙方支付相当于技术服务报酬 30%的违约金；甲方无正当理由逾期接受工作成果的，每逾期1天， 应向乙方支付相当于技术服务报酬 1 %的违约金，逾期超过 30 日的，乙方有权单方解除合同。 9.2.4甲方违反合同约定的保密义务，应承担一切法律责任并向乙方支付相当于技术服务报酬 30%的违约金。 9.2.5“乙方保证所交付的成果和/或提供的服务不存在任何权利瑕疵，不存在侵犯任何第三方权益情形（包括但不限于知识产权），乙方应保证甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。否则，乙方应负责与之交涉，并承担由此引起的一切责任。” |  |
| 4 | 10.合同变更和解除 | 10.2有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更或解除合同的书面请求，另一方应当在10日内予以书面答复；逾期未予书面答复的，视为同意： （1）因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行； （2） 。 | 有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同的书面请求（或建议）或解除合同的通知： - 因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行； - 因工程建设条件变化或不可控因素导致需变更或解除合同。 对于变更合同的书面请求（或建议），另一方应当在10日内予以书面答复，逾期未予书面答复的，视为不同意变更；对于解除合同的通知，自解除通知到达合同对方时合同解除 |  |
| 5 | 11.争议解决 | 11.争议解决 11.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第 种方式处理： （1）仲裁：提交 仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向 所在地人民法院提起诉讼。 | 11.争议解决 11.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第2种方式处理： （1）仲裁：提交 / 仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。 |  |
| 6 | 13.本合同的组成部分 | 13.本合同的组成部分 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方约定，作为本合同的组成部分。 13.1技术背景资料： ； 13.2可行性论证报告： ； 13.3技术评价报告： ； 13.4技术标准和规范： ； 13.5原始设计和工艺文件： ； 13.6其他： 。 | 13.本合同的组成部分 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方约定，作为本合同的组成部分。 13.1技术背景资料：工程可研报告、成套设计报告、初步设计报告、设备规范书、设计联络会纪要等 ； 修改为： 13.2可行性论证报告；13.3技术评价报告； 13.4技术标准和规范；13.5原始设计和工艺文件；13.6其他；不适用。 |  |